# BukuPintar AI — Master Daftar Perbaikan (Prioritas)

Kritis / High / Medium / Low — konsolidasi semua dokumen audit

4 Juni 2026

Table of Contents

Tujuan: satu daftar tindakan yang bisa langsung Anda kerjakan. Tiap item: Kenapa (dampak/risiko), Lakukan (aksi konkret), Lokasi (file/area). Dikecualikan sesuai permintaan Anda: (1) desain/penyetelan revenue stream & billing, (2) poin “permintaan data bank perlu diperbaiki”. Keduanya tidak dimasukkan.

## Sudah beres — JANGAN diulang (kredit untuk Anda)

Dari pembacaan kode terkini, ini sudah Anda kerjakan sejak audit awal: - Halaman Kebijakan Privasi (/privasi) + pencatatan consent (accepted_terms + versi) + dokumen legal → gap UU PDP terbesar sudah ditutup sebagian besar. - AI benar-benar tersambung: chatbot (askAI) + baca struk/OCR (readReceipt) via Edge Function. - Rekonsiliasi diperdalam: fitur Reveal Kebocoran (pemisahan biaya admin/ongkir/iklan lintas marketplace). - UI dirapikan (ikon lucide, tanpa emoji).

Sisanya di bawah ini adalah yang masih perlu dikerjakan.

## KRITIS (kerjakan lebih dulu — risiko fatal atau pemblokir)

K1. Validasi kemauan bayar sebelum menambah fitur apa pun. - Kenapa: Ini risiko terbesar di seluruh audit. Belum ada bukti seorang pun mau membayar & memakai ulang. Tanpa ini, semua perbaikan teknis bisa sia-sia. - Lakukan: 10 obrolan Mom Test + 3–5 pilot concierge memakai Kit & Worksheet yang sudah dibuat. Ukur: apakah mereka kembali bulan depan & mau bayar. - Lokasi: Non-teknis. _AUDIT/05_Kit-Concierge-dan-Outreach.docx + Worksheet-Reveal-Kebocoran.xlsx.

K2. Ganti identitas Pengendali Data yang masih placeholder. - Kenapa: Dokumen UU PDP (privasi/consent) baru sah jika ada pihak resmi yang bisa dihubungi. Saat ini masih nama placeholder + email pribadi → secara hukum lemah, dan terlihat tidak profesional bagi user yang menyerahkan data sensitif. - Lakukan: Isi CONTROLLER_NAME dengan identitas/badan usaha resmi, dan CONTACT_EMAIL dengan email domain usaha (bukan gmail pribadi). Naikkan TERMS_VERSION bila isi berubah. - Lokasi: src/lib/legal.js (baris CONTROLLER_NAME, CONTACT_EMAIL).

K3. Buat rencana respons kebocoran data (3×24 jam). - Kenapa: UU PDP mewajibkan pelaporan kebocoran ke otoritas & user maksimal 3×24 jam. Tanpa prosedur tertulis, Anda panik saat insiden dan berisiko sanksi (s/d 2% omzet). - Lakukan: Tulis 1 halaman: siapa yang bertanggung jawab, lapor ke mana, template pemberitahuan user, langkah teknis (rotasi kunci, cabut akses). Simpan & siapkan sebelum, bukan sesudah, insiden. - Lokasi: Dokumen operasional (boleh taruh di repo, mis. SECURITY.md).

K4. Hentikan penambahan fitur baru sampai K1 terjawab (fokus). - Kenapa: Gejala scope creep nyata — Stok, Supplier, Invoice, Chatbot ditambah sebelum ada pelanggan bayar. Ini pola yang membunuh BukuKas/Lummo (bangun luas, bakar waktu, tak termonetisasi). - Lakukan: Bekukan fitur baru. Energi hanya untuk: validasi (K1), memperdalam Reveal, dan memperbaiki item High di bawah. - Lokasi: Keputusan strategis.

## HIGH (penting — kerjakan setelah Kritis, dampak besar)

H1. Kembalikan tautan Legal + disclaimer di footer landing. - Kenapa: Footer landing sekarang hanya “© 2026” — tautan Syarat & Ketentuan / Kebijakan Privasi dan kalimat disclaimer hilang (regresi dari versi sebelumnya). Ini menurunkan kepercayaan & melemahkan posisi hukum. - Lakukan: Tambah kembali kolom/again tautan ke /ketentuan dan /privasi, plus kalimat: “BukuPintar AI adalah alat bantu pencatatan, bukan nasihat keuangan/pajak/hukum.” - Lokasi: src/pages/Landing.jsx (bagian <footer>).

H2. Soften klaim “Siap diajukan ✓” pada laporan KUR. - Kenapa: Laporan menampilkan status “Siap diajukan” tanpa syarat — padahal kelolosan KUR ditentukan SLIK OJK (riwayat kredit), bukan kerapian laporan. Ini over-claim → risiko komplain & liability. - Lakukan: Ganti jadi “Laporan lengkap & siap dilampirkan”. Pertahankan disclaimer di PDF. - Lokasi: src/pages/Reports.jsx.

H3. Perpendek onboarding & tambah “Coba dengan data contoh”. - Kenapa: User harus daftar + isi banyak + upload file sebelum melihat manfaat apa pun. Momen “aha” terlalu jauh → drop-off tinggi → konversi rendah. - Lakukan: Tombol “Coba data contoh” yang langsung mengisi dashboard tanpa upload; tampilkan nilai dulu, baru ajak memasukkan data nyata. - Lokasi: src/pages/Dashboard.jsx / Import.jsx (+ data contoh sudah ada di downloadSample).

H4. 2FA wajib untuk akun admin + audit log akses admin. - Kenapa: Admin tunggal bisa membaca email + omzet + seluruh data finansial semua user. Bila akun admin kena phishing → bocor total. Ini titik kiamat tunggal. - Lakukan: Aktifkan 2FA untuk admin; catat log siapa-akses-apa; pertimbangkan membatasi/mask data finansial di panel admin. - Lokasi: admin-dashboard/, kebijakan Supabase Auth, supabase/migration_admin.sql.

H5. Verifikasi Reveal & AI bekerja end-to-end. - Kenapa: Reveal & AI adalah diferensiasi inti. AI hanya jalan bila Edge Function ter-deploy + ANTHROPIC_API_KEY diset; Reveal perlu diuji dengan file marketplace asli (format Shopee/Tokopedia/TikTok/Lazada berbeda-beda). - Lakukan: Deploy Edge Function AI; uji impor laporan Shopee & Tokopedia asli → cek angka kebocoran di halaman Reveal masuk akal. - Lokasi: supabase/functions/, src/lib/ai.js, src/lib/marketplaceFees.js, src/pages/Reveal.jsx.

H6. Pasarkan diferensiasi terkuat (“Reveal Kebocoran”) di landing. - Kenapa: Fitur paling tajam Anda — menunjukkan “ke mana uang bocor” — sama sekali tidak muncul di landing. Hero masih generik “pembukuan otomatis”, yang mudah ditiru & tak menonjol. - Lakukan: Jadikan hook utama: contoh “Omzet Rp50jt, bersih cuma Rp43jt — Rp7jt bocor di biaya admin/ongkir/iklan.” Tambah section yang menampilkan Reveal. - Lokasi: src/pages/Landing.jsx.

H7. Pastikan klaim “AI” di landing sesuai yang benar-benar aktif. - Kenapa: Branding “BukuPintar AI” + janji fitur harus = yang ter-deploy. Bila Edge Function AI belum di-deploy di produksi, klaim “AI” menyesatkan dan merusak kepercayaan saat diuji calon pembeli. - Lakukan: Jika AI aktif → tonjolkan jujur. Jika belum → gunakan kata “otomatis” sampai aktif. Konsisten antara landing & realita. - Lokasi: src/pages/Landing.jsx.

## MEDIUM (kerjakan menyusul — memperkuat fondasi)

M1. Pasang monitoring error (mis. Sentry). - Kenapa: Saat ini tidak ada pemantauan error produksi → Anda “buta” jika app error di HP user; tidak tahu kejadian & tidak bisa memperbaiki. - Lakukan: Integrasikan Sentry (atau sejenis) di frontend; pantau error & rute yang gagal. - Lokasi: src/main.jsx / ErrorBoundary.jsx.

M2. Pindahkan agregasi ke server + naikkan plafon 1.000 transaksi. - Kenapa: fetchTransactions dibatasi 1.000 baris dan semua perhitungan dilakukan di browser. Untuk seller volume tinggi (justru pelanggan ideal), data terpotong & laporan tak lengkap tanpa peringatan. - Lakukan: Buat Postgres view/RPC untuk ringkasan; paginasi/impor bertahap; agregasi di sisi server. - Lokasi: src/lib/api.js, src/lib/analytics.js, supabase/ (RPC baru).

M3. Jadikan nomor telepon opsional saat daftar (minimalkan data). - Kenapa: Telepon wajib saat daftar padahal OTP telepon belum aktif → friksi + data sensitif tak terpakai. Prinsip UU PDP: kumpulkan seperlunya. - Lakukan: Ubah telepon jadi opsional (atau pindahkan ke Pengaturan). - Lokasi: src/pages/Register.jsx.

M4. Cek lokasi/region data (Supabase). - Kenapa: Bila data PII finansial WNI tersimpan di luar Indonesia (mis. Singapura), UU PDP punya aturan transfer lintas negara. - Lakukan: Cek region project Supabase; bila di luar negeri, ungkapkan jujur di Kebijakan Privasi & siapkan dasar transfer. - Lokasi: Dashboard Supabase + src/components/PrivacyContent.jsx.

M5. Tambah rate-limit/captcha pada autentikasi. - Kenapa: Tanpa pembatasan, signup/login bisa disalahgunakan → biaya email (Resend) membengkak & risiko abuse. - Lakukan: Aktifkan proteksi rate-limit Supabase Auth / captcha pada form daftar & login. - Lokasi: Konfigurasi Supabase Auth, src/pages/Register.jsx / Login.jsx.

M6. Pertajam positioning copy ke “seller online multi-channel”. - Kenapa: Hero “64 jt UMKM” memposisikan ke semua UMKM (terlalu lebar). Pesan yang sempit & tajam lebih meyakinkan segmen yang benar. - Lakukan: Sesuaikan headline/lead ke seller multi-channel + jual “pengurangan kerugian”, bukan “kerapian”. - Lokasi: src/pages/Landing.jsx.

M7. Tambah blok transparansi “apa yang TIDAK kami lakukan dengan datamu”. - Kenapa: User menyerahkan data finansial; bahasa keamanan sederhana (bukan jargon) membangun kepercayaan. - Lakukan: Blok singkat bahasa awam: data milik Anda, tidak dijual, bisa dihapus/ekspor kapan saja. - Lokasi: src/pages/Landing.jsx + Settings.jsx.

M8. Pantau & batasi biaya AI/OCR (disiplin biaya). - Kenapa: OCR struk kini lewat LLM-vision (readReceipt) — berbiaya per pemakaian. Tanpa batas wajar, pemakaian berlebih menggerus efisiensi. - Lakukan: Pakai model murah (Haiku) + batch; beri batas pemakaian wajar per akun untuk menjaga biaya. (Catatan: ini murni kontrol biaya, bukan desain harga.) - Lokasi: supabase/functions/, src/lib/ai.js.

## LOW (rapikan saat ada waktu — polish & utang teknis)

L1. Unit test untuk logika berbahaya. - Kenapa: Logika uang & pajak (parse angka, kategori, pajak, kebocoran) paling fatal kalau salah diam-diam. - Lakukan: Tambah tes untuk parseAmount, categorize, taxYearly, revealLeak, findDuplicateGroups; commit ke repo. - Lokasi: src/lib/* (+ folder test).

L2. Tandai baris dengan tanggal meragukan saat impor. - Kenapa: Jika tanggal gagal di-parse, sistem diam-diam memakai tanggal hari ini → laporan bisa salah periode tanpa user sadar. - Lakukan: Saat parse tanggal gagal, tandai baris agar user mengecek (bukan diam-diam pakai hari ini). - Lokasi: src/lib/csvImport.js (parseDate).

L3. Kebijakan retensi + kontrol data pengguna. - Kenapa: Menyimpan data mentah selamanya menambah risiko & kewajiban; user perlu kontrol. - Lakukan: Auto-hapus kolom raw/data lama setelah X bulan; sediakan tombol “Hapus semua data saya” + ekspor. - Lokasi: supabase/ (job/policy), src/pages/Settings.jsx.

L4. Sembunyikan/atur jelas fitur “Segera” (WA/Email parser). - Kenapa: Sudah ditandai “Segera” (jujur — bagus), tapi fitur yang belum ada bisa membingungkan calon pembeli. - Lakukan: Pertahankan label jujur, atau sembunyikan sampai benar-benar jadi. - Lokasi: src/pages/Landing.jsx.

L5. Sederhanakan kustomisasi untuk pemula. - Kenapa: Tiga lapis kustomisasi (kategori + channel + aturan) bisa membingungkan pemula yang ingin “langsung jalan”. - Lakukan: Sembunyikan pengaturan lanjutan di balik “Pengaturan lanjutan”; beri default yang cukup. - Lokasi: src/pages/Settings.jsx.

L6. Tinjau ulang investasi pada Admin Dashboard & Forum Feedback. - Kenapa: Keduanya prematur untuk produk ~0 user; effort lebih baik ke validasi & Reveal. - Lakukan: Jangan kembangkan lebih jauh dulu; cukup Supabase Table Editor + grup WhatsApp untuk masukan pilot. - Lokasi: admin-dashboard/, src/pages/Feedback.jsx.

## Ringkasan jumlah

- Kritis: 4 (validasi bayar, identitas pengendali data, rencana respons kebocoran, hentikan scope creep)

- High: 7 (footer legal, klaim KUR, onboarding, 2FA admin, verifikasi Reveal/AI, pasarkan Reveal, klaim AI jujur)

- Medium: 8 (monitoring, skalabilitas, telepon opsional, region data, rate-limit, positioning, transparansi data, biaya AI)

- Low: 6 (unit test, tanggal meragukan, retensi, fitur “Segera”, sederhanakan kustomisasi, tinjau admin/forum)

Urutan eksekusi yang disarankan: K1–K4 → H1, H2, H7 (cepat & murah) → H3–H6 → Medium → Low.